Приложение

к постановлению Администрации Спировского муниципального округа

от 26.10.2022 г. №501-п

**Муниципальная программа**

**Спировского муниципального округа Тверской области**

**«Формирование современной городской средына 2022-2027годы»**

**п.Спирово**

**2022г.**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**Спировского муниципального округа Тверской области**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на 2022-2027 годы |
| Главный администратор муниципальной программы | АдминистрацияСпировского муниципального округа Тверской области |
| Администраторы муниципальной программы | Спировский территориальный отдел Администрации Спировского муниципального округа |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |
| Цели программы | Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов. |
| Подпрограммы программы | **Подпрограмма1**  «Благоустройство дворовых территорий поселка Спирово»(далее также – подпрограмма 1);  **Подпрограмма 2**  «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования поселка Спирово»(далее также – подпрограмма 2) |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | увеличение доли благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования поселка Спирово;  улучшение внешнего облика административного центра Спировского муниципального округа;  достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2027 годы:  **2022 год:**  Подпрограмма 1 -3670,2 тыс. руб.  Подпрограмма 2 -1064,0 тыс. руб.  **2023 год:**  Подпрограмма 1 -4317,7 тыс. руб.  Подпрограмма 2 -305,2 тыс. руб.  **2024 год:**  Подпрограмма 1 -0  Подпрограмма 2 -0  **2025 год:**  Подпрограмма 1 -0  Подпрограмма 2 -0  **2026 год:**  Подпрограмма 1 -0  Подпрограмма 2 -0  **2027 год:**  Подпрограмма 1 -0  Подпрограмма 2 -0 |

**РАЗДЕЛ I.**

**ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

**СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Подраздел I**

**Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы и прогноз ее развития**

Поселок Спирово является административным центром Спировского муниципального округа Тверской области.

Комфорт и безопасность жизни конкретного человека обеспечиваются комплексом условий, создаваемых как им самим, так и органами власти. Сегодня жителю важно, как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары и общественные пространства, его интересует качество уборки улиц, своевременная и безопасная утилизация коммунальных отходов и многое другое. Житель воспринимает всю территорию поселения как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и так далее.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области:

общая площадь городских земель поселка Спирово составила 1104. га, половины которых (49,4%) застроена;  
общая протяженность улиц, проездов составила по поселку Спирово49,4 км, в том числе 28,9 км - замощенных, почти половина улиц (58,5%) имеет усовершенствованное покрытие;  
общая площадь зеленых насаждений в пределах городской чертысоставила 17 га, или 1,5% общей площади городских земель;

общая протяженность освещенных частей улиц, проездов составила 49,4 км, а их удельный вес в общей протяженности городских улиц, проездов,набережных составил 100%.

В 2017 году в Тверской области началась реализация подпрограммы 4 "Создание условий для формирования комфортной городской среды и обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) муниципальных образований Тверской области" в рамках государственной программы Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области" на 2016 - 2021 годы, утвержденной [Постановлением Правительства Тверской области от 03.11.2015 N 505-пп "О государственной программе Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области"](http://docs.cntd.ru/document/430664703) на 2016 - 2021 годы".

В рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» на территории поселка Спирово за период 2017 - 2022 гг.благоустроено17 дворовых территорий, 4 общественных территории, что способствует приведению части дворовых и общественных территорий в нормативное состояние и повышению уровня их благоустройства.

Вместе с тем вышеуказанные мероприятия не позволяют в полной мере решить проблемы в сфере благоустройства поселка Спирово и вопросы благоустройства территорий требуют поиска эффективных решений существующих проблем, к которым относятся:  
1) высокая степень износа асфальтового покрытия дворовых проездов и тротуаров;  
2) отсутствие достаточного количества парковочных мест на дворовых территориях, беспорядочная парковка автомобилей в зонах зеленых насаждений,на детских и спортивных площадках;

3) несоответствие уровня освещения дворовых и общественных территорий

требованиямнациональныхстандартов;

4) недостаточный уровень озеленения в районах многоэтажной застройки;  
5) неисправное состояние или отсутствие системы ливневой канализации на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях;  
6) недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях,

ограниченность доступаи передвижения.

Программа рассчитана на долгосрочный период и в ее рамках предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территории поселка Спирово.  
В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий муниципальных образований Тверской области разработан порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являющийся приложением 1 к настоящей Программе (далее - Порядок инвентаризации).

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству, формируются администрацией Спировского муниципального округа на основании проведенной инвентаризации территорий и включаются в муниципальную программу.

**Подраздел II**

**Приоритеты муниципальной политики  
в сфере благоустройства**

При определении приоритетов политики Администрацией Спировского муниципального округа Тверской области в сфере благоустройства были учтены:

- основные направления государственной политики, заявленные в Послании Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 01.12.2016 года;

- положения федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (паспорт проекта утвержден Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому планированию и приоритетным проектам, протокол от 21.11.2016 №10);

- постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,

- постановления Правительства Российской Федерации от 05.02.2018 № 40-пп «Об утверждении Правил предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды».

На основании изложенного Администрация Спировского муниципального округа Тверской области в качестве приоритетного направления деятельности в сфере благоустройства на 2022-2027определяет:

- комплексный подход к реализации проектов благоустройства территории поселка Спирово,

- оценку физического состояния всех дворовых территорий МКД, общественных территорий поселка Спирово,

- вовлечение граждан и общественных организаций (представителей общества инвалидов) в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, отбор дворовых территорий,

- обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, в том числе создание без барьерной среды маломобильных граждан в зоне общественных пространств,

- реализацию мероприятий, обеспечивающих поддержание территориипоселка Спирово в надлежащем комфортном состоянии.

Для реализации указанной цели вводятся следующие основные понятия.

Под **дворовой территорией** понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

**Минимальный перечень видов работ** по благоустройству дворовых территорий содержит: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, ремонт пешеходных дорожек (тротуаров), Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания), софинансируемых за счет средств, полученных поселением в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

**Перечень дополнительных видов работ** по благоустройству дворовых территорий включает: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ, софинансируемые за счет средств, полученных поселением в качестве субсидии из бюджета Тверской области и из федерального бюджета, а также при финансовом участии жителей (в размере 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории).

Таблица

**Общая характеристика**

**минимального и дополнительного перечней работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| **Минимальный перечень видов работ** по благоустройству дворовых территорий | **Перечень дополнительных видов работ** по благоустройству дворовых территорий |
| * Ремонт дворовых проездов * Обеспечение освещения дворовых территорий * Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора) * Ремонт пешеходных дорожек (тротуаров) * Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания) | * Оборудование детских и (или) спортивных площадок * Оборудование автомобильных парковок * Выполнение работ по озеленению территорий |
| Минимальный перечень видов работ установлен подпунктом «а» пункта 8 раздела 1 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» | Перечень дополнительных видов работ установлен подпунктом «б» пункта 8 раздела 1 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды» |
| **Форма участия заинтересованных лиц:**  – трудовое участие (субботник) | **Форма участия заинтересованных лиц:**  – трудовое участие (субботник);  – финансовое участие (в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ). |

Ориентировочная (примерная) стоимость работ, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, в разрезе видов работ приведена в следующей таблице.

Таблица

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ,**

**входящих в состав минимального и дополнительного перечней**

**видов работ по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Виды работ** | **Единица изменения** | **Расценка (руб.)** |
| **I.** | **Минимальный перечень видов работ**  **по благоустройству дворовых территорий** | | |
| **1.1.** | **Ремонт дворовых проездов (асфальтобетонное покрытие)** |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 7 см, установка бортовых камней) | 1 кв. м  покрытия | 1242,00 |
| 1 пог. м  бортового камня | 942,00 |
| 1.1.2. | Ремонт (устройство сплошного слоя асфальта толщиной 4 см, установка бортовых камней) | 1 кв.м  покрытия | 500,00 |
| 1 пог. м  бортового камня | 942,00 |
| **1.2.** | **Обеспечение освещения дворовых территорий** |  |  |
| 1.2.1. | Монтаж светильника, устанавливаемого вне здания | 1 шт. | 7931,00 |
| **1.3.** | **Установка урн и скамеек** |  |  |
| 1.3.1. | Установка скамеек | 1 шт. | 14242,00 |
| 1.3.2. | Установка урн | 1 шт. | 3155,00 |
| **1.4.** | **Ремонт пешеходных дорожек (тротуаров)** |  |  |
| 1.4.1 | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек (тротуаров) толщиной 7 см, установка бортовых камней) | 1 кв. м  покрытия | 1242,00 |
| 1 пог. м  бортового камня | 942,00 |
| 1.4.2. | Ремонт (устройство сплошного слоя асфальта толщиной 4 см, установка бортовых камней) | 1 кв.м  покрытия | 500,00 |
| 1 пог. м  бортового камня | 942,00 |
| **1.5.** | **Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания)** |  |  |
| 1.5.1 | Установка контейнеров с крышкой и на колесах объемом 0,75 куб.м, толщена железа 2мм | 1шт. | 7350,00 |
| 1.5.2 | Установка бункеров-накопителей объемом 8,0 куб.м | 1шт. | 33000,00 |
| 1.5.3 | Ограждение контейнерной площадка на 1 контейнер (размером ВхШхГ – 1500х1200х1200) | 1шт. | 13596,00 |
| 1.5.4. | Бетонное основание контейнерной площадки на 1 контейнер 0,8 куб.м и 1 бункер 8,0 куб.м | шт | 35400,00 |
| 1.5.5. | Ограждение контейнерной площадка на 2 контейнера (размером ВхШхГ – 1500х2600х1200) | 1шт. | 16145,00 |
| 1.5.6. | Бетонное основание контейнерной площадки на 2 контейнера 0,8 куб.м и 1 бункер 8,0 куб.м | шт | 37000,00 |
| 1.5.7 | Ограждение контейнерной площадка на 3 контейнера (размером ВхШхГ – 1500х3700х1200) | 1шт. | 22943,00 |
| 1.5.8 | Бетонное основание контейнерной площадки на 3 контейнера 0,8 куб.м и 1 бункер 8,0 куб.м | шт | 38600,00 |
| **II.** | **Дополнительный перечень работ**  **по благоустройству дворовых территорий** | | |
| **2.1.** | **Оборудование детских и спортивных площадок** |  |  |
| 2.1.1. | Спортивная площадка размером 20 х 40 м под ключ | 1 площадка | 1 000 000,00 |
| 2.1.2. | Детская площадка размером 10 х 15 м под ключ | 1 площадка (в зависимости от оборудования и размеров) | от  500 000,00 |
| **2.2.** | **Оборудование автомобильных парковок** |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт (фрезерование асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части толщиной 7 см, установка бортовых камней) | 1 кв. м  покрытия | 1242,00 |
| 1 пог. м  бортового камня | 942,00 |
| 2.2.2. | Ремонт (устройство сплошного слоя асфальта толщиной 4 см, установка бортовых камней) | 1 кв.м  покрытия | 500,00 |
| 1 пог. м  бортового камня | 942,00 |
| **2.3.** | **Выполнение работ по озеленению территорий** |  |  |
| 2.3.1. | Подготовка почвенного слоя под газон (15-20см) | м2 | 170,00 |
| 2.3.2. | Посев газона | м2 | 30,00 |
| 2.3.3. | Укладка рулонного газона | м2 | от 60,00 |
| 2.3.4. | Устройство цветника (снятие грунта, отсыпка плодородным грунтом 40см, уплотнение, планирование, посадка цветов, полив) | м2 | 450,00 |
| 2.3.5. | Посадка деревьев (лиственные, хвойные) от 1,5м до 4,5м | шт. | от 450,00 до 3000,00 |
| 2.3.6. | Посадка кустарников | шт. | 250,00 |
| 2.3.7. | Посадка живой изгороди | м.п. | 450,00 |
| 2.3.8. | Посадка цветочных растений (луковичные, однолетние, многолетние) | шт. | от 10,00 до 500,00 |

Минимальный перечень работ по благоустройству является исчерпывающим и не может быть расширен.

Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов и согласованных с Главным управлением «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, и реализуемых только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.

**Под общественной территорией (территорией общего пользования)** понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, улица, пешеходная зона, сквер, иная территория).

**Раздел III**

**Подпрограммы**

**Подпрограмма 1** «**Благоустройство дворовых территорий поселка Спирово».**

**Задачи подпрограммы 1:**

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселка Спирово.

Решение задачи оценивается с помощью показателя «Удельный вес благоустроенных придомовых территорий в общем количестве придомовых территорий поселка Спирово».

**Мероприятия подпрограммы 1:**

1. Благоустройство придомовых территорий по адресам, указанным в приложении 2 к муниципальной программе.

Показатели мероприятия 1:

а) Количество и площадь благоустроенных придомовых территорий

б) Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий

в) Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения поселка Спирово.

**2**. Проектирование и проверка проектно-сметной документации

Показатели мероприятия 2:

а) Наличие проектно-сметной документации на объект благоустройства

б) Доля проектно-сметной документации с положительным заключением РЦЦС

**Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации**

**подпрограммы 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование мероприятий  муниципальной  программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | | | |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство  дворовых территорий поселка Спирово» на 2022-2027 годы | **Всего в т.ч.** | **3670,24** | **3670,24** | **4317,7** | **0** |
| Местный бюджет | 191,64 | 191,64 | 132,8 | 0 |
| Областной бюджет | 3478,6 | 3478,6 | 4184,9 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие: улучшение состояния дворовых территорий: | |  |  |  |  |
| 1,1 | Ремонт дворовых территорий | **Всего в т.ч** | **3670,24** | **3670,24** | **4317,7** | **0** |
| Местный бюджет | 191,64 | 191,64 | 132,8 | 0 |
| Областной бюджет | 3478,6 | 3478,6 | 4184,9 | 0 |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проектирование и проверка проектно-сметной документации | **Всего, в т. ч.** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Подпрограмма 2. «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования поселка Спирово».**

**Задачи подпрограммы 2.**

**1.** Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования поселка Спирово**.**

Решение задачи оценивается с помощью показателя «Удельный вес благоустроенных муниципальных территорий общего пользования в общем количестве муниципальных территорий общего пользования поселка Спирово».

**Мероприятия подпрограммы 2.**

1. Благоустройство муниципальных территорий общего пользования по адресам, указанным в приложении 3 к муниципальной программе

Показатели мероприятия 1:

а) Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.

б) Доля благоустроенных территорий общественного пользования от общего количества общественных территорий

в) Увеличение охвата населения благоустроенными территориями общественного пользования (доля населения, пользующееся благоустроенными территориями общественного пользования от общей численности населения поселка Спирово.

**2**. Проектирование и проверка проектно-сметной документации

а) Наличие проектно-сметной документации на объект благоустройства

б) Доля проектно-сметной документации с положительным заключением РЦЦС.

**Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации**

**подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование мероприятий  муниципальной  программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.), годы | | | |
| Всего | 2022 | 2023 | 2024-2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 2  «Благоустройство муниципальных территорий общественного пользования поселка Спирово» на 2022-2027 годы | Всего, в т.ч. | **1006,66** | **1064,0** | **305,2** | **0** |
| Местный бюджет | 52,56 | 109,9 | 150,6 | 0 |
| Областной бюджет | 954,1 | 954,1 | 154,6 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие:  Улучшение состояния территорий общественного пользования | |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт территорий общественного пользования | Всего, в т.ч. | **1006,66** | **1064,0** | **156,6** | **0** |
| Местный бюджет | 52,56 | 109,9 | 2,0 | 0 |
| Областной бюджет | 954,1 | 954,1 | 154,6 | 0 |
| Федеральный бюджет |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проектирование и проверка проектно-сметной документации | Всего в т.ч. | **0** | **0** | **148,6** | **0** |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 148,6 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Раздел IIV. Механизм управления и мониторинга реализации**

**муниципальной программы**

**Подраздел I**

**Управление реализацией муниципальной программы**

Управление реализацией муниципальной программы предусматривает:

а) соответствующее разделение работы при реализации муниципальной программы;

б) оперативное принятие решений, обеспечение согласованности и взаимодействия при реализации муниципальной программы;

в) учет, контроль и анализ реализации муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы самостоятельно определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Администратор муниципальной программы осуществляет управление реализацией муниципальной программы в соответствии с утвержденным Планом реализации муниципальной программы.

**Подраздел II**

**Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами Спировского муниципального округа Тверской области.

Формирование перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих включению в муниципальную программу (далее – Перечень), осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу муниципального образования Спировского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2022-2027.

Предложение, оформленное в виде протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, решения собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, должно содержать следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу на 2022-2027 годы;

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству:

* Ремонт дворовых проездов
* Обеспечение освещения дворовых территорий
* Установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора)
* Ремонт пешеходных дорожек (тротуаров)
* Устройство контейнерных площадок (устройство площадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопителей, устройством ограждения и твердого основания)

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из перечня дополнительных видов работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами):

* Оборудование детских и (или) спортивных площадок
* Оборудование автомобильных парковок
* Выполнение работ по озеленению территорий

г) форму трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня видов работ по благоустройству дворовой территории – субботник;

д) форму участия (финансового и (или) трудового) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства РФ от 09.02.2019 №109 «О внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (приложение №4).

е) представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

ж) решение о принятии оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, на последующее обслуживание (содержание) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Процесс подготовки и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, включенных в Перечень, регулируется «Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу на 2022-2027 годы (приложение № 5 к настоящей муниципальной программе).

Условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Формирование перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями, правил благоустройства на территории Спировского муниципального округа района Тверской области, в соответствии с заключенными соглашениями с Администрацией Спировского муниципального округа Тверской области. Данный перечень будет формироваться в соответствии с поступившими в Администрацию предложениями от собственников (пользователей) по мере заключения с ними соглашений.

Действия организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ.

Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Думы Спировского муниципального округа Тверской области о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель главы Администрации Спировского муниципального округа по вопросам благоустройства, жилищного хозяйства, управления имуществом и земельным отношениям Администрации Спировского муниципального округа Тверской области.

Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с использованием информации, предоставляемой участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;

2) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

**Подраздел III**

**Взаимодействие администратора**

**муниципальной программы с организациями,**

**учреждениями, предприятиями,со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числес социально ориентированными некоммерческими организациямипри реализации муниципальной программы**

Администратор муниципальной программы взаимодействует с организациями, учреждениями, предприятиями, со средствами массовой информации, с общественными объединениями, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями по вопросам:

а) обеспечения привлечения организаций, учреждений, предприятий различных форм собственности, общественных, некоммерческих организаций к вопросам реализации мероприятий программы;

б) обеспечения публичности (открытости), достоверности информации о реализации мероприятий муниципальной программы, результатах мониторинга ее выполнения, об условиях участия в муниципальной программе, о проводимых конкурсах в информационно-коммуникационной сети Интернет.

**Раздел IV**

**Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры по управлению рисками**

На реализацию программы могут повлиять риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Программы, а именно:

а) финансовые риски: непредставление федеральной субсидии, дефицит регионального и местного бюджетов, невыполнение своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы,

б) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному [закону](consultantplus://offline/ref=58E40AB2B90CB1FE7838C51973A3512A310CBD8EB0CE5E51804820BA46L7B5I) от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

в) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

г) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства,

д) социальные риски: низкая социальная активность населения, отсутствие массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых и общественных территорий.

Основными финансовыми рисками реализации программы является существенное ухудшение социально-экономической ситуации, и уменьшение доходной части бюджета поселения, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, в результате чего показатели муниципальной программы не будут достигнуты в полном объеме.

Способами ограничения рисков являются:

а) концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;

б) изучение и внедрение положительного опыта других муниципальных образований;

в) повышение результативности реализации программы и эффективности использования бюджетных средств;

г) своевременное внесение изменений в бюджет поселения и муниципальную программу,

д) проведение информационно-разъяснительной работы в СМИ в интересах стимулирования активности участия граждан и бизнес-структур в реализации Проектов.

Приложение 1

к муниципальной программе

Спировского муниципального округа

Тверской области

«Формирование современной городской

среды на 2022-2027 годы»

**Порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

1. Настоящий Порядок инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - Порядок), разработан в соответствии с [Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды"](http://docs.cntd.ru/document/420391734) и устанавливает требования к проведению инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - инвентаризация).

2. Инвентаризация проводится органами местного самоуправления Спировского муниципального округа Тверской области, в целях оценки состояния дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - территории).

3. В ходе инвентаризации определяется физическое состояние территорий и необходимость их благоустройства.

4. Инвентаризация проводится в соответствии с графиком, утверждаемым администрацией Спировского муниципального округа Тверской области.

5. График не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается на официальном сайте муниципального образования Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в средствах массовой информации и доводится до управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов, жилищных кооперативов, иных специализированных потребительских кооперативов (далее - управляющие организации).

6. Информация о датах проведения инвентаризации территорий размещается на информационных досках многоквартирных жилых домов (далее - МКД), местах общего пользования в районах индивидуальной застройки не менее чем за 5 рабочих дней до даты инвентаризации.

7. Инвентаризация осуществляется комиссией, создаваемой муниципальным образованием Тверской области.

Для участия в инвентаризации с учетом вида инвентаризуемой территории приглашаются:

1) представители собственников помещений в МКД, уполномоченные на участие в работе комиссии решением общего собрания собственников помещений в МКД;  
2) представители управляющих организаций, осуществляющих управление МКД, территории которых подлежат инвентаризации;

3) лица и (или) представители лиц, в чьем ведении на правах собственности, пользования, аренды и т.п. находятся территории;

4) представители территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и уличных комитетов;

5) представители иных заинтересованных организаций.

При непосредственном способе управления МКД ответственность за организацию инвентаризации, составление и актуализацию Паспортов благоустройства территории (далее - Паспорт территории), оформленных по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, несет муниципальное образование Тверской области.

8. До начала проведения инвентаризации рекомендуется предварительное заполнение Паспортов территорий:

1) по дворовым территориям, оформленных по форме в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку, - управляющими организациями, ответственными лицами при непосредственном управлении МКД;

2) по общественным территориям, оформленных по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку, - муниципальными образованиями Тверской области;  
3) по территориям индивидуальной жилой застройки, оформленных по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку, - представителями ТОС и уличных комитетов.

9. Инвентаризация проводится путем обследования территорий и расположенных на ней элементов благоустройства.

10. Паспорта территорий формируются с учетом следующих особенностей:  
1) не допускается пересечение границ территорий, указанных в Паспортах территорий;  
2) не допускается установление границ территорий, указанных в Паспортах территорий, приводящее к образованию неучтенных объектов;

3) инвентаризация дворовой территории, прилегающей к двум и более МКД, оформляется единым Паспортом территории с указанием перечня прилегающих МКД;  
4) в случае примыкания внутриквартального проезда к дворовой территории необходимо включать данный внутриквартальный проезд в состав Паспорта территории, разрабатываемого на дворовую территорию.

11. Копия Паспорта территории передается в управляющие организации. Остальным заинтересованным лицам копия Паспорта территории выдается по письменному запросу.

12. Последующая актуализация Паспортов территории проводится не реже одного раза в 5 лет со дня проведения первичной (предыдущей) инвентаризации.

13. Управляющие организации обязаны не позднее 30 календарных дней со дня изменения состояния территории обратиться в муниципальное образование Тверской области с заявлением о включении в график инвентаризации на текущий год.

14. Муниципальное образование Тверской области при непосредственном управлении МКД при изменении состояния дворовой территории по итогам реализации мероприятий по благоустройству дворовой территорий в рамках программ и мероприятий, финансируемых с привлечением средств бюджетов различных уровней, обязано включить данные дворовые территории в план инвентаризации текущего года.

15. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется в соответствии с утвержденными правилами благоустройства в муниципальном образовании Тверской области на основании Паспортов территории.

Приложение 1  
к Порядку инвентаризации дворовых  
территорий, общественных территорий,  
уровня благоустройства индивидуальных  
жилых домов и земельных участков,  
предоставленных для их размещения

ПАСПОРТ благоустройства дворовой территории

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о дворовой территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес многоквартирного жилого дома (далее - МКД) <\*> |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) <\*> |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь дворовой территории, кв. м |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности дворовой территории (благоустроенная/неблагоустроенная) <\*\*> |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* При образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1 и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

\*\* Благоустроенной считается дворовая территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов и (или) урнами.

1. Характеристика благоустройства дворовой территории

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие | да/нет |  |  |
| 2.2 | Наличие парковочных мест | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения дворовой территории | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка дворовой территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)         (подпись)               (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)         (подпись)               (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)         (подпись)               (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)         (подпись)               (Ф.И.О.)

Приложение 2  
к Порядку инвентаризации дворовых  
территорий, общественных территорий,  
уровня благоустройства индивидуальных  
жилых домов и земельных участков,  
предоставленных для их размещения

ПАСПОРТ благоустройства общественной территории

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения об общественной территории

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Вид общественной территории <\*> |  |
| 1.2 | Адрес местонахождения общественной территории |  |
| 1.3 | Кадастровый номер земельного участка (общественной территории) |  |
| 1.4 | Здания, строения, сооружения, объекты жилищного фонда, расположенные в пределах общественной территории |  |
| 1.5 | Общая площадь общественной территории, кв. м |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности общественной территории (благоустроенная/неблагоустроенная) <\*\*> |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам общественной территории, чел. <\*\*\*> |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Парк, сквер, центральная улица, площадь, набережная и т.д.

\*\* Благоустроенной считается общественная территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов и (или) урнами.

\*\*\* Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут.

1. Характеристика благоустройства общественной территории

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2 | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения общественной территории | да/нет |  |  |
| 2.4 | Наличие площадок (детских, спортивных, для отдыха и т.д.) |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - площадь | кв. м |  |  |
| 2.5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) и (или) урн | ед. |  |  |
| 2.6 | Достаточность озеленения (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление) | да/нет |  |  |
| 2.7 | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм | да/нет |  |  |
| 2.8 | Необходимо установить: |  |  |  |
|  | - игровое оборудование | ед. |  |  |
|  | - спортивное оборудование | ед. |  |  |
|  | - светильники | ед. |  |  |
|  | - скамьи | ед. |  |  |
|  | - урны | ед. |  |  |
|  | - другое | ед. |  |  |
| 2.9 | Характеристика освещения: |  |  |  |
|  | - количество | ед. |  |  |
|  | - достаточность | да/нет |  |  |
| 2.10 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка общественной территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)           (подпись)              (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)           (подпись)              (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)           (подпись)              (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)           (подпись)              (Ф.И.О.)

Приложение 3  
к Порядку инвентаризации дворовых  
территорий, общественных территорий,  
уровня благоустройства индивидуальных  
жилых домов и земельных участков,  
предоставленных для их размещения

ПАСПОРТ уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения,

по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения об индивидуальных жилых домах и земельных участках, предоставленных для их размещения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1.1 | Адрес местонахождения индивидуального жилого дома и земельного участка, предоставленного для его размещения (далее - территория) |  |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. |  |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м |  |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/неблагоустроенная) <\*> |  |
| 1.6 | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением.

2. Характеристика благоустройства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1 | Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей | да/нет |  |  |
| 2.2 | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров | да/нет |  |  |
| 2.3 | Наличие достаточного освещения территорий | да/нет |  |  |
| 2.4 | Достаточность озеленения (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление) | да/нет |  |  |

Приложение:

Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на \_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Дата проведения инвентаризации: "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов инвентаризационной комиссии:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)           (подпись)              (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)           (подпись)              (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)           (подпись)              (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

  (организация, должность)           (подпись)              (Ф.И.О.)

Приложение 2

к муниципальной программе

Спировского муниципального округа

Тверской области

«Формирование современной городской

среды на 2022-2027 годы»

**Адресный переченьмногоквартирных домов**

**на территории поселка Спирово Спировского муниципального округа**

**Тверской области требующих благоустройства дворовых территории**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | п/п | Наименование | Планируемый год включения в программу | | 1. | п. Спирово, ул. Водопроводная, д.3 | реализовано в 2018 | | 2. | п. Спирово, пл. Советская, д.2 | реализовано в 2018 | | 3. | п. Спирово, ул. Советская, д.16 | реализовано в 2018 | | 4. | п. Спирово, ул. Бровцева, д. 2, д.4, д.6, д.8, д.10, д.12 | реализовано в 2019 | | 5. | п. Спирово, пер. 1-й Мира, д.2 | реализовано в 2020 | | 6. | п. Спирово, ул. Мира, д. 4, д.6, д.8 д.10 | реализовано в 2020 | | 7. | п. Спирово, ул. Железнодорожная д.12 | реализовано в 2022 | | 8. | п. Спирово, ул. Железнодорожная д. 13 | реализовано в 2022 | | 9. | п. Спирово, ул. Строителей, д.1, д.2, д.3 (1 этап)  (2 этап) | 2023  2024 | | 10. | п. Спирово, ул. Строителей д.4, д.5, д.6,д.8 (1 этап)  (2 этап) | 2023  2024 | | 11. | п. Спирово, ул. Титова, д.13 |  | | 12. | п. Спирово, ул. Дачная, д. 3, д. 5 |  | | 13. | п. Спирово, ул. Дачная, д.4, д. 8, д.12 |  | | 14. | п. Спирово, пер. Фурманова, д.2, д.2А, д.2Б, д.2В |  | | 15. | п. Спирово, ул. Зеленая, д.1, д.2 |  | | 16. | п. Спирово, ул. Железнодорожная, д.2 |  | | 17. | п. Спирово, ул. Клубная, д.2 |  | | 18. | п. Спирово, ул. Проезжая, д.6 |  | | 19. | п. Спирово, ул. Страховая, д.13 |  | | 20. | п. Спирово, ул. Пушкина, д. 73, д.75, д.77 |  | | 21 | п. Спирово, ул. Пушкина, д. 24, д.26, д.28, 30, д. 32 |  | | 22 | п. Спирово, ул. Пионерская, д.2 |  | |

Приложение 3

к муниципальной программе

Спировского муниципального округа

Тверской области

«Формирование современной городской

среды на 2022-2027 годы»

**Адресный перечень общественных территорий**

**на территории поселка Спирово Спировского муниципального округа**

**Тверской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № пп | Наименование объекта | Планируемый год включения в программу |
| 1. | Территория общественного и рекреационного назначения, расположенная по адресу: площадь Советская, пос. Спирово, Спировский район, Тверская область  Дополнительное игровое оборудование  Прилегающая территория к площади Советской в пгт.Спирово Спировского района Тверской области | реализовано в 2018  2022  реализовано в 2020 |
| 2. | Общественная территория (сквер), расположенные по адресу: п. Спирово, ул. Проезжая («Угольник»)  Дополнительное игровое оборудование | реализовано в 1 этап - 2019  реализовано в 2 этап – 2020  реализовано в 2021  2022 |
| 3. | Общественная территория, расположенная по адресу: площадь Привокзальная, п. Спирово, Спировский р-он, Тверская область | реализовано в 2021 |
| 4. | Общественная территория (сквер), расположенная по адресу: п. Спирово, ул. Кашарова («Павка Корчагин») |  |
| 5. | Приобретение и установка детского игрового комплекса на междворовой территории ул. Водопроводная, ул. Бровцева | 2023 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Спировского муниципального округа

Тверской области

«Формирование современной городской

среды на 2022-2027 годы»

**ПОРЯДОК**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,**

**направляемых на выполнение перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий поселка Спирово Спировского муниципального округа района Тверской области»**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и расходования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселка Спирово в рамках муниципальной программы Спировского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2022-2024 годы (далее муниципальная программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий – установленный подпунктом «б» пункта 8 раздела 1 «Порядка предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды», утверждённый постановлением Правительства Российской Федерации от 05.02.2018г. № 40-пп «Об утверждении Правил предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды», Данный перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируется за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий поселения;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий поселения за счет участия заинтересованных лиц в размере 20 % от стоимости выполнения таких работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации поселения для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией муниципальной программы.

1.3. Субсидия может быть направлена на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий:

а) при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в составе общего имущества многоквартирного дома;

б) на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, по минимальному и дополнительному перечню работ, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, и согласованных с Главным управлением "Государственная жилищная инспекция» Тверской области;

в) при софинансирования собственниками помещений многоквартирного доима работ по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ в размере не менее 20% стоимости выполнения таких работ.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ**

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.

2.2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных дополнительным перечнем предоставляются в администрацию Спировского муниципального округа Тверской области (далее – администрация поселения).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных документов о перечислении средств и (или) внесении средств на счет администрации поселения, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию города не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию поселения не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета поселения – администрации Спировского муниципального округа, открытый в установленном порядке в органах казначейства.

3.2. После утверждения дизайн-проекта администрация Спировского муниципального округа заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн-проекте, и составляет не менее 20 % от стоимости выполнения таких работ из перечня дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в муниципальную программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.

3.4. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета поселения с момента их зачисления на лицевой счет администрации Спировского муниципального округа.

3.5. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования администрации поселения, как получателя средств бюджета поселения, с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств, для осуществления целевых расходов, предусмотренных муниципальной программой.

3.6. Администрация Спировского муниципального округа осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств, в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Спировского муниципального округа на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий.

3.8. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

3.9. Контроль, за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Спировского муниципального округа Тверской области в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение 5

к муниципальной программе

Спировского муниципального округа

Тверской области

«Формирование современной городской

среды на 2022-2027 годы»

**Разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу Спировского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2022-2027 гг.**

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу Спировского муниципального округа Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2022-2027 гг. (далее муниципальная программа).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается Администрацией Спировского муниципального округа, с привлечением товариществ собственников жилья, управляющих организаций, иных лиц, выбранных заинтересованными лицами на основании предложений общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4.1 В дизайн – проект, включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Дизайн-проект должен учитывать, что условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

5. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

5.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

5.2. разработка дизайн - проекта;

5.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителем заинтересованных лиц.

6. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию Спировского муниципального округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация Спировского муниципального округа передает дизайн-проект с замечаниями представителя заинтересованных лиц общественной комиссии для проведения обсуждения с участием представителя заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

7. Дизайн - проект утверждается общественной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.

